**附录2：开发进度周报**

**安宠居项目工作周报（第 2 周）**

（2022年11月11日 -2022年11月17日）

**一、本周工作总结**

| **编号** | **工作任务** | **负责人** | **交付件** | **状态** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **主要工作内容1** | | | | |
| 1 | 设置里程碑任务 | 旁晓宇 | 里程碑任务计划 | 完成 |
|  | | | | |
| **主要工作内容2** | | | | |
| 1 | 资源得录入，设置资源成本，分配资源 | 李小刚 | 资源分配说明 | 完成 |
|  | | | | |
| **主要工作内容3** | | | | |
| 1 | 在project中绘制甘特图，招关键路径 | 陈罗星 | Project中甘特图 | 完成 |
| 2 | project中估算活动周期，输入依赖关系 | 陈罗星 | Project中展现活动周期 | 完成 |
|  | | | | |
| **主要工作内容4** | | | | |
| 1 | 估计成本，编制成本基线 | 李晨阳 | 成本基线 | 完成 |
|  | | | | |
| **主要工作内容5** | | | | |
| 1 | 周工作计划和进度汇报 | 聂嵘康 | 计划与汇报 | 完成 |

**二、待解决问题或风险**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **问题描述** | **类别** | **解决措施** | **负责人** | **解决状态** |
| **1** | 资源分配不合理 | 协商差别 | 集体讨论，上网查找解决方案 | 李小刚 | 已解决 |
| **2** | 活动周期不合理 | 活动分析 | 集体讨论，收集方法 | 陈罗星 | 已解决 |
| **3** | 成本过高 | 投入分析 | 集体讨论，确定资金投入 | 李晨阳 | 已解决 |

**三、下周工作计划**

| **编号** | **工作任务** | **负责人** | **交付件** | **状态** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **主要工作内容1** | | | | |
| 1 | 项目组织阶段实施方案 | 旁晓宇 | 项目实施计划 | 待完成 |
|  | | | | |
| **主要工作内容2** | | | | |
| 1 | 需求分析 | 李小刚 | 需求分析说明书 | 待完成 |
|  | | | | |
| **主要工作内容3** | | | | |
| 1 | 项目成本说明书 | 陈罗星 | 说明书 | 待完成 |
|  | | | | |
| **主要工作内容4** | | | | |
| 1 | 质量测试计划 | 李晨阳 | 说明书 | 待完成 |
|  | | | | |
| **主要工作内容5** | | | | |
| 1 | 软件开发实施计划 | 聂嵘康 | 软件开发实施计划 | 待完成 |
| Tt |  |  |  |  |